中山大学附属第一医院广西医院2025-2026年度

改造工程设计服务市场调研需求

- 采购预算和采购方式

1、采购项目名称：中山大学附属第一医院广西医院2025-2026年度改造工程设计服务

2、采购预算：20.00万元。

3、服务时间：1年

4、采购单位数量：2家

二、采购项目基本情况

1、设计服务范围：中山大学附属第一医院广西医院2025-2026年度工程费用投资小于400万元的非报建类改造、零星装维修项目，具体服务包括方案设计、施工图设计、并参与图纸会审、施工过程配合及竣工验收等。

2、设计服务内容：设计专业包括拆除、土建（含结构加固）、钢结构、装饰（含铅防护等特殊手术室装修）、强弱电、给排水、暖通、消防、智能化、园林绿化、室外总平管网工程、市政工程等，具体以发包人分配项目实际情况为准。

3、设计项目承接期限：承接采购人下达设计工作的期限为合同签订生效后一年内，且需服务至所承接全部工程均竣工验收合格、档案资料移交完毕、结算审计完成为止。

4、设计成果：单项方案图、效果图（如有）、施工图。

5、设计成果交付时间：

|  | 工程费用<10万元的项目 | 10万≤工程费用<50万元的项目 | 工程费用≥50万元的项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 | 5天 | 10天 | 15天 |
| 施工图设计 | 7天 | 14天 | 21天 |
| 备注 | 设计时间自收到前期完整资料之日起计，不包含相关部门及建设单位审查时间。 若项目方案需出具效果图，则方案设计时间增加3天。 工程变更等设计服务交付成果时间为3天。 |  |  |

- 项目分配方式：

按入选供应商排名顺序轮流分配。（第一次为排名第一名供应商承接）

- 三、项目计价和费用支付方式

- 1、设计费结算方式：费率计价，按项目施工招标控制价×成交费率结算。

- 2、支付方式：

- （1）设计费进度款按项目支付，完成单项项目全套方案图和施工图设计并经双方共同签署书面设计成果文件接收确认函、完成施工招标采购后，发包人向设计人支付至该单项项目实际设计费结算金额的90%；

- （2）承接设计服务的所有项目竣工验收合格后，发包人一次性向设计人支付所有项目的设计尾款。

- 四、资质要求和报名条件

- 1、设计单位具有建筑行业乙级及以上设计资质；且拟投入项目负责人需具有一级注册建筑工程师执业资格证书。

- 2、须具有独立法人或独立承担民事责任的能力资格，为国内注册且有效经营范围具备生产或经营本次采购项目要求的供应商；

- 3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的不良行为记录（提供网页查询截图并加盖公章）；

- 4、本次招标不接受联合体投标。

- 五、报名提交材料（请加盖公章）

- 1、企业营业执照（复印件）；

- 2、资质证明材料（复印件）；

- 3、法定代表人委托授权书（原件），法定代表人及授权人身份证（复印件）。

- 六、报价和投标材料（请加盖公章并装订成册，A4大小，建议双面打印，一式6份）

- 1、企业营业执照（复印件）；

- 2、设计资质证明材料（复印件）；

- 3、法定代表人委托授权书（原件），法定代表人及授权人身份证（复印件）；

- 4、企业介绍（原件，可单独成册）。

- 5、2022年1月1日以来承接的建筑面积不低于10000㎡的医疗项目业绩证明材料（合同的封面、设计内容和规模页复印件）；

- 报价材料（格式按照附件）。

七、其他说明

- 院方不统一组织现场踏勘，请供应商自行安排现场踏勘。

- 附件：

- 设计服务市场调研报价表

设计服务市场调研报价表

| 项目名称 | 中山大学附属第一医院广西医院2025-2026年度 改造工程设计服务 |
| --- | --- |
| 设计服务范围 | 中山大学附属第一医院广西医院2025-2026年度工程费用投资小于400万元的非报建类改造、零星装维修项目 |
| 设计阶段 | 方案设计、施工图设计 |
| 设计费计价标准 | 《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》2018年版 桂建标[2018]37号标准 |
| 计费模式 | 费率计价，按工程施工采购控制价*成交费率结算 |
| 报价费率（价） | 费率 %，且单项设计费最低结算价为 元。 |
| 特殊费用报价 | 若项目需出具效果图，效果图设计费 元/角度，同一角度内方案不限、张数不限，修改次数不限。若单项目效果图出图角度超过3个，该项目效果图设计费按三个角度费用结算。 |
| 报价包含设计费、参与图纸会审、施工过程配合及竣工验收等服务费用、概算编制费（若有）、税金、打图费、交通费、设计人内部评审费和其他相关服务费用。请报价单位综合考虑零星采购项目特点进行报价。 |  |

报价单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

日期：