中山大学附属第一医院广西医院基建科采购需求

| 项目名称 | - 中山大学附属第一医院广西医院一期项目增设排水沟改造工程 |
| --- | --- |
| 采购方式 | - 院内谈判 |
| 采购上控价 | - 45463.23元 |
| 采购需求 | - 改造地点：中山大学附属第一医院广西医院室外连廊和停车场入口。 改造内容:三楼东三连廊梁板漏水处防水聚氨酯注浆处理；二层东二走廊绿化带内、三楼西走廊花园绿化带内、负一楼停车场入口处、急诊科平台缓坡道下方房间处开挖新增砖砌截水沟，具体截水沟布置位置和长度要求详采购需求文件中的《承包范围及交付标准》。 3.工期要求： 45 日历天。 4.验收要求：按相关行政主管部门要求的程序组织；必须达到国家、自治区相关的施工验收规范合格标准，并经第三方检测单位检测合格。 5.付款条件： （1）本项目无预付款。 （2）本项目施工过程中不支付进度款，待工程完工达到质量要求并通过竣工验收，工程款支付至合同总价的97%，预留3%为工程质量保证金，待工程质量缺陷责任期满之日起30个工作日内无息返还。 （3）每次付款前承包人需按实际支付金额提供合法有效等额增值税发票。 - 报价要求和结算方式： - （1）本项目为总价包干交钥匙工程，具体做法要求和施工范围详见采购清单的项目特征以及《承包范围及交付标准》，投标单位自行核实实际工程量，采购清单中的工程量与承包范围实际的偏差由投标单位综合考虑，除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少，合同总价均不予调整。 - （2）施工水电使用费由发包人承担并直接缴费，投标人投标报价不考虑施工水电使用费，发包人进行工程款支付时也不抵扣水电费。 - （3）承包人提交完整竣工验收材料通过竣工验收即可，无需进行结算审核。 9.质保期：2年（其中防水5年） 10.现场踏勘：投标报名成功后由建设单位统一组织现场踏勘。踏勘时间院方另行通知。 |
| 报名要求 | 1.报名条件 （1）具备防水防腐保温工程专业承包二级资质及以上资质； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的不良行为记录（提供网页查询截图并加盖公章）； （3）工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全合格有效； （4）近三个月的完税证明。 2.报名材料（以下材料需加盖公司公章，一式两份） （1）营业执照、企业资质； （2）法定代表人及授权人身份证复印件、法定代表人委托授权书； （3）公司在“信用中国”网站网页查询截图； （4）近三个月的公司完税证明； 3.报名时需在资料上留下联系人姓名、联系电话、邮箱等联系方式。报名成功后邮箱发送相关资料。 |
| 报名单位提交报价文件要求 | 1.报价清单（务必采用博奥软件和最新广西定额，并加盖公章和法人章，一式两份）； 2.供应商在编制报价文件时报价总金额不得超过采购上控价。 3.报价文件提交截止时间：院方另行通知。 |